2017-01-13

**Befogenheter för arbetsgruppen för kvalificerat underhåll av Vikbron 2017**

**Arbetsgruppen består för närvarande av:** Lennart Hedlund, Lennart Viklund Kraftsamling Fränsta, Kjell Nilsson RFV, Karin Lundgren och Bengt Bergqvist är rådgivare. Lennart H är sammankallande. Gruppen kan vid behov utökas.

För att guppen ska kunna fungera och åstadkomma något måste vi ha vissa befogenheter och önskar därför att RFV beslutar om detta vid ert kommande styrelsemöte:

* Att arbetsgruppen ska driva projektet i egen regi (på uppdrag av RFV) . Ett antal lokala entreprenörer genomför arbetet.

**Arbetsgruppen kan:**

* Sammanställa underlag för ansökningar om bidrag
* Skriva och lämna ut underlag för anbud
* Infordra, förhandla och avropa anbud inom budgeterat belopp för projektet
* Beställa temporär elförsörjning från Härjeån
* Planera, övervaka och kontrollera projektets genomförande
* Se till att avspärrningar och förbudskyltar finns under projektets genomförande
* Rapportera till RFV och hålla allmänheten informerade om projektets genomförande (Kraftsamlings hemsida ??)
* Involvera utsedd antikvarisk expertis
* Skriva slutrapport när projektet är genomfört
* Uttalanden för media om projektet
* Andra insatser som är nödvändiga för projektets genomförande ( i samråd med RFV´s styrelse)

**Arbetsgruppen kan inte:**

* Skriva avtal och firmateckna för RFV
* Teckna ansvarsförsäkring för Vikbron som också ska inkludera olycksfallförsäkring för arbetsgruppen och egen personal